281版本遗留问题解决

1、M1序列号获取、对应的客户端逻辑、本地文件生成，已完成（胡正东）

2、M1分段标定，协议验证验证、客户端调试自测截止10.24（胡正东）

3、281版本PVS异常上报，功能验证，截至10.24（杨承霖）

球机联动开发

1、客户端播放列表重构，添加M1下的子设备、列表传送逻辑、列表状态维护截至10.25（杨承霖）

2、服务器数据库建立10.25（杨承霖），

3、海康SDK、Onvif协议，前期封装过，结构设计，调整，10.26（胡正东）

4、球机绑定界面制作10.26（胡正东、杨承霖）

5、界面修改、联调，方案修改、自测10.27、10.30-31（胡正东、杨承霖）

11.1提测